Lập Trình Mobile Cross -platform Xamarin

Bảng phân công công việc:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ Và Tên | MSSV | Công Việc |
| 1 | Nguyễn Thiên Đông | 1811020012 | Thiết kế giao diện phần mềm |
| 2 | Nguyễn Kim Bảo | 1711020011 | Code xử lí |
| 3 | Lê Hữu Huỳnh Anh | 1811020006 | Thiết kế Database |

Tuần 1: Tìm hiểu về cơ sở lý thuyết, lịch sử hình thành và các môi trường có thể sử dụng Xamarin, Xem video hướng dẫn.

Download các công cụ hỗ trợ lập trình xamarin

Tạo và setup được 1 project cơ bản

Tuần 2: Bắt đầu triển khai thiết kế giao diện phần mềm

Tuần 3: Viết code xử lí kết hợp thiết kế dữ liệu database trên firebase

Tuần 4: Kiểm tra lại code và hoàn thiện phần mềm